PROJECT EXECUTION PLAN

面向 AI Agent 软件开发的
RFLP 轻量化项目执行规划

从多源工程文档到统一语义、架构候选、可执行仿真、任务契约与验证证据

规划定位: 研究原型 / 可演示工具 / 后续论文实验平台

推荐形态: 单进程模块化内核 + Ports/Adapters + 可选增强包

适用团队: 单人或 2-3 人小型研究开发团队

建议周期: 14 周；先形成可运行闭环，再增强智能化

版本日期: v1.0  |  2026 年 8 月

编制依据

MagicGrid®知识体系（第二版）

MBSE 实践案例 Toothbrush

MBSE_RFLP_AI_Agent_Report v0.1

# 执行结论

核心建议  不要把第三份报告的研究终态一次性做成首版系统。首版应采用一个可离线运行的单进程模块化内核，以内部 Canonical RFLP Model 作为事务性真源，以 SQLite/JSON 作为默认存储，以确定性规则和可审查补丁控制 LLM，并把离散事件仿真、约束验证和 Evidence 回写纳入核心闭环。SysML v2、CP-SAT、LLM、FastAPI均通过适配器按需启用，不成为安装前置条件。

这套收敛方案保留原报告最有价值的五条主线：Claim 与权威模型分离、RFLP 分层综合、L/P 候选与 Trade Study、目标/实现模型求差、TaskContract 与证据回写；同时把重型基础设施从主链移出，使项目能够先证明研究假设，再逐步提高智能化程度。

## 需要保留、调整和后移的内容

| 处理 | 原报告内容 | 本规划决策 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | SemanticClaim 与 ModelElement 分离 | 作为整个系统的信任边界；原始断言永不直接覆盖已批准基线。 |
| 保留 | R-F-L-P 跨层关系与目标/实现模型求差 | 作为可追溯、可计算和可生成任务的核心语义。 |
| 调整 | SysML v2 权威仓库 | 首版由 Canonical RFLP Model 承担事务真源；SysML v2 作为确定性投影和可替换仓库适配器。 |
| 调整 | PostgreSQL + pgvector + Neo4j | 默认 SQLite + FTS5 + 邻接表/递归查询；仅在数据量和协作需求出现后升级。 |
| 调整 | OR-Tools + Z3 双求解器 | 首版用规则、剪枝枚举和可解释评分；CP-SAT 作为 opt 扩展，Z3 延后。 |
| 调整 | LangGraph / 多 Agent 编排 | 首版使用 Python graphlib.TopologicalSorter 和显式状态机；Agent 只是受控执行器。 |
| 后移 | 专用 Transformer、图形化 SysML 编辑器、多语言代码理解 | 在闭环和评价基线稳定后再做，避免研究变量互相污染。 |

## 目录

- 方法论映射与项目定位

- 范围、架构驱动与验收目标

- 轻量化总体架构

- 统一语义与 RFLP 核心数据模型

- 核心子系统设计

- 仿真与验证闭环

- 安装、依赖与工程结构

- 端到端工作流

- 14 周实施计划

- 测试、实验与评价

- 风险、治理与最终交付

# 方法论映射与项目定位

## 三个材料如何共同约束本项目

MagicGrid 将系统工程组织为问题域、解决方案域和实现域，并分别从需求、结构、行为、参数等角度生成相互连接的模型工件；问题域先黑盒后白盒，解决方案域允许多套架构候选并通过权衡形成配置，最后再进入实现域 [1, pp.11, 14, 66, 113, 117, 256, 288]。

Toothbrush 案例把方法落实成一条易理解的教学链：利益相关方与环境 -> 需求与生命周期 -> 用例和运行场景 -> 功能分解与交互 -> 逻辑组件 -> 物理构建模块 -> 技术需求 [2, slides 9-40]。这个案例的价值不在牙刷本身，而在于每一步都有明确输入、视图、关系和交付物。

第三份报告进一步把这条链迁移到 AI Agent 软件开发：多源文档先被编译为带来源的 Claim，再建立 RFLP 模型，产生 L/P 候选和架构基线，通过目标模型与实际实现模型求差生成 TaskContract，并以代码、测试和性能 Evidence 回写 [3, pp.2-12]。本规划的任务是让这条研究主线真正能安装、能运行、能仿真、能做实验。

## MagicGrid - RFLP - 软件工程映射

| MagicGrid 视角 | RFLP 层 | 本项目对象 | 首版交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 问题域 / 黑盒 | R | 涉众需求、上下文、用例、MoE、验收意图 | Requirement、Constraint、Scenario、VerificationIntent |
| 问题域 / 白盒 | F | 功能分解、I/O、状态变化、功能场景 | Function、Flow、StateTransition、R-F 覆盖报告 |
| 解决方案域 | L | 职责聚合、状态所有权、接口、事务与安全边界 | 2-3 套 LogicalCandidate、接口闭合报告 |
| 实现域 | P | 模块、数据库、模型服务、部署节点、资源与许可证 | PhysicalCandidate、ComponentContract、配置基线 |
| 贯穿全域 | V/E | 验证用例、仿真、测试、性能与变更证据 | VerificationCase、SimulationTrace、Evidence、Baseline |

## 项目一句话定义

项目定义  RFLP-Lite 是一个面向 AI Agent 软件开发的轻量化系统工程控制层：它将多源工程文本编译为可追溯模型，用 RFLP 缩小设计空间，用仿真和约束验证候选方案，用模型差异生成受约束任务，并以实现证据更新基线。

# 范围、架构驱动与验收目标

## 首版范围

- 一个软件领域、一个参考项目和固定 Python 技术栈；代表性需求 10-20 条。

- 支持 Markdown、结构化 JSON、Python 源码、OpenAPI JSON 和测试结果；DOCX 为可选扩展。

- 完成 Artifact -> TextSpan -> Claim -> R/F/L/P -> Baseline -> Delta -> TaskContract -> Evidence 的闭环。

- 生成 2-3 套逻辑架构候选和有限的 P 层配置；每次求解设置候选数和时间上限。

- 支持离散事件、状态转换、资源约束、故障注入、参数扫描和 Monte Carlo 的可执行子集。

- 只做 Python AST、OpenAPI 和 pytest/JUnit 证据抽取，不做通用多语言程序理解。

## 明确不做

- 不做完整图形化 SysML 编辑器，不复刻 Cameo/MagicDraw。

- 不在 V1 强制安装 Docker、PostgreSQL、Neo4j、向量数据库、GPU 模型或多个求解器。

- 不允许 LLM 直接重写基线，不做无人批准的需求确认和架构发布。

- 不追求端到端文档到 RFLP 的大模型训练；先积累可复用的人工审核轨迹。

- 不把代码文件直接等同于 P 层组件；ImplementationArtifact 与组件保持显式关系。

## 架构驱动与可验收质量目标

| 驱动 | V1 目标 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 可安装 | 核心模式只依赖 Python 3.11+ 标准库；不需要 Docker、数据库服务或 GPU。 | 全新环境 10 分钟内完成 init -> demo；CI 在三个主流系统执行。 |
| 轻资源 | 核心进程目标内存 < 250 MB，启动 < 2 s；研究数据放在单个 SQLite 文件。 | 基准脚本记录冷启动、峰值内存和数据库体积。 |
| 可追溯 | 所有已批准元素有来源；所有 verified 需求有 VerificationCase 和 Evidence。 | trace check 必须达到 100%，否则禁止发布基线。 |
| 可复现 | 相同输入、配置、基线和随机种子产生相同模型哈希、候选集合和仿真摘要。 | Golden test + 双次运行哈希比较。 |
| 可扩展 | LLM、求解器、存储、代码分析和 SysML 均通过稳定端口替换。 | 每个端口至少有默认适配器、Fake 和契约测试。 |
| 可解释 | 每次合并、冲突、淘汰、评分、任务生成和验证都能追到规则与证据。 | Decision/Conflict/Task/Evidence 审计报告。 |

## 推荐参考项目

以“版本化内容服务 VersionedContentService”作为贯穿样例：系统保存内容版本、恢复历史版本、记录审计事件、提供角色权限和查询接口。它能覆盖原报告中的版本恢复示例，又能自然产生状态、事务、接口、并发、性能和故障场景。候选架构可比较模块化单体、端口适配器单体和事件驱动拆分；P 层可比较 JSON 文件、SQLite 和可选 PostgreSQL。

# 轻量化总体架构

架构形态  首版采用单进程模块化单体。模块之间只能通过领域对象、应用服务和端口接口协作，不能相互读取数据库表或调用私有实现。这样既保留清晰边界，又避免微服务、消息队列和分布式事务带来的环境负担。

图 1  RFLP-Lite 总体架构：领域内核稳定，外部能力均通过端口接入

## 架构原则

- 内核先行: 先把身份、关系、不变量、基线和变更做对，再接 LLM、求解器和 UI。

- 证据与事实分离: Claim 表示来源中的主张，ModelElement 表示被批准的工程事实；冲突可以共存，基线不能被概率输出污染。

- 确定性包围概率性: LLM 只能产生结构化 Claim 或 ModelPatch proposal；校验、合并、版本、求差、仿真、测试和发布由确定性程序控制。

- 一个默认数据平面: SQLite 同时保存对象、关系、别名、基线、任务和证据；FTS5 负责轻量检索，图数据库不进入主链。

- 仿真是核心能力: R 的验收标准、F 的行为、L 的路由和 P 的资源必须能投影到可执行子集，形成真正的设计验证。

- 标准通过投影接入: Canonical Model 保证首版可控；SysML v2 导出/导入由适配器完成并记录投影哈希，后续可替换为标准 API 仓库。

- 扩展而不膨胀: 安装 extras 只增加适配器，不改变领域模型和核心工作流。

## 模块边界

| 模块 | 职责 | 禁止事项 |
| --- | --- | --- |
| domain | 实体、关系、不变量、状态机、基线、变更和领域错误。 | 不得依赖数据库、HTTP、LLM、框架或文件格式。 |
| application | 编排用例：接入、编译、RFLP 综合、候选、权衡、仿真、求差、发布。 | 不得绕过端口直接访问适配器。 |
| simulation | 可执行行为、事件队列、资源、故障、断言、轨迹和指标。 | 不得把任意 Python eval 作为约束引擎。 |
| ports | ModelStore、LLM、Solver、CodeAnalyzer、Exporter、Clock 等抽象。 | 不得包含供应商特定字段。 |
| adapters | SQLite、JSON、Python AST、SysML v2、LLM API、CP-SAT、FastAPI。 | 不得反向定义领域语义。 |
| interface | CLI、静态 HTML 审核报告和可选 API。 | 不得保存独立业务状态。 |

# 统一语义与 RFLP 核心数据模型

## 四类对象

| 对象族 | 核心类型 | 身份与版本规则 |
| --- | --- | --- |
| 来源与断言 | SourceArtifact、TextSpan、SemanticClaim、Ambiguity、ConflictRecord | 来源不可变；Claim 有 producer、confidence、status 和精确 span。 |
| 目标模型 | Requirement、Constraint、Scenario、Function、LogicalComponent、PhysicalComponent、Interface | 稳定 UUID；名称/别名可变；批准后只能经 ChangeRequest 修改。 |
| 执行模型 | ArchitectureCandidate、Decision、SimulationCase、TaskContract、TaskDAG | 绑定输入基线哈希、配置、随机种子和生成规则版本。 |
| 实现与证据 | ImplementationArtifact、VerificationCase、Evidence、Baseline | Evidence 追加写；Baseline 不可变，可 supersede 不可覆盖。 |

## 必须保留的正式关系

- Requirement satisfiedBy Function；Requirement verifiedBy VerificationCase。

- Function allocatedTo LogicalComponent；LogicalComponent realizedBy PhysicalComponent。

- Component provides/requires Interface；Interface transfers DataDefinition。

- PhysicalComponent implementedBy ImplementationArtifact；Task realizes ModelElement。

- VerificationCase supportedBy Evidence；Decision selects ArchitectureCandidate。

- ModelElement derivedFrom Claim；Claim locatedAt TextSpan；Baseline contains ModelElementVersion。

## 状态与发布门禁

| 对象 | 状态机 | 发布规则 |
| --- | --- | --- |
| Claim | candidate -> reviewed -> accepted/rejected/conflict | 低置信度、冲突或影响已批准对象时必须人工审核。 |
| ModelPatch | proposed -> validated -> approved -> applied | 语法、引用、层级和不变量检查全部通过后才可应用。 |
| ModelElement | draft -> approved -> deprecated/superseded | approved 元素禁止原地静默修改。 |
| Baseline | candidate -> approved -> superseded | 内容哈希、父基线、批准记录和配置必须完整。 |
| Evidence | collected -> validated -> accepted/rejected | 只有证据解析成功且绑定到正确基线，才能推进 verified 状态。 |

## SQLite 数据平面

默认数据库使用 normalized tables + JSON payload 的混合方案：关键身份、关系、状态和索引字段列化，类型专有属性放入受版本控制的 JSON 字段；每次迁移有 schema_version。关系使用 from_id、relation_type、to_id 三元组，并为两端和类型建立组合索引。影响分析用递归 CTE，全文检索用 FTS5；中文名称对齐额外维护字符 bigram 索引，避免引入分词服务。

artifact | text_span | claim | alias | conflict
model_element | relation | baseline | baseline_member | change_request
candidate | decision | simulation_case | simulation_run
task_contract | task_edge | verification_case | evidence | audit_event

## 标准兼容策略

OMG 已于 2025 年最终采纳 SysML v2；其正式能力覆盖需求、行为、结构、分析和验证 [4]。因此本项目必须支持 SysML v2，但不应把参考实现的完整运行环境变成首版安装前置。每个 approved baseline 生成确定性的 SysML v2 文本/模型补丁，保存 canonical_hash、projection_hash 和映射报告；后续若替换为 SysML v2 API 仓库，只替换 ModelStore/Exporter 适配器。

# 核心子系统设计

## 工程制品接入

接入层先构建文档结构树，再产生 TextSpan，禁止按固定 token 直接切块。Markdown 保留标题、列表、表格与代码块；JSON 保留路径；Python AST 保留文件、符号和行号；OpenAPI 保留 path/method/schema；测试结果保留 case、duration、status 和日志定位。DOCX 解析由 docs extra 提供，不影响核心安装。

## 工程语义编译器

- 规则预处理：去除模板噪声，识别 requirement/constraint/interface/task/test 等显式模式。

- 原子化：一个 Claim 只表达一个主体-谓词-客体或一个可验证义务；数值、单位和条件独立结构化。

- 实体对齐：精确 ID/别名 -> FTS5/字符 bigram 召回 -> 关系邻域重排 -> 可选 embedding/cross-encoder。

- 决策：MERGE、REFINE、ALIAS、CONFLICT、CREATE、REVIEW；阈值写入配置并记录命中特征。

- 输出 ModelPatch proposal：创建元素、添加别名、创建关系、标记冲突；绝不输出整库覆盖文本。

## R/F 综合

R 层由 Requirement、Constraint、Assumption、AcceptanceCriterion 和 VerificationIntent 组成。F 层只从 OperationalScenario、StateTransition 和 Input/OutputTransformation 推导，不能把需求名词机械改成动词。每个 Function 具备输入、输出、前置、后置、副作用和失败模式。

强制检查  R-F 覆盖、输入来源、输出消费者、不可达功能、无终止循环、跨层实现细节泄漏，以及每个定量要求是否有可执行约束。

## L 层候选生成

首版不直接做复杂图优化。先由功能耦合图计算 data sharing、call frequency、transaction consistency、state ownership、security domain 和 deployment isolation，再用三种可解释模式模板生成候选：模块化单体、端口适配器分层单体、受控事件驱动拆分。应用 must-link、cannot-link、唯一状态所有权和最大组件规模约束，保留最多 3 套候选。

## P 层配置与 Trade Study

每个物理候选用 ComponentContract 描述 realizes、provides、requires、quality、resource、license、version 和 evidence。默认求解器采用能力匹配、依赖闭包、硬约束剪枝和有限枚举；可选 CP-SAT 适配器处理更大的离散配置问题。CP-SAT 适合整数约束，因此非整数指标需要缩放为整数，并应设置求解时间和候选数量上限 [6]。

| 阶段 | 处理 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 硬约束过滤 | 能力、接口、资源、部署域、许可证、版本、互斥和依赖。 | 可行候选与不可行原因。 |
| Pareto | 开发量、接口数、成本、性能、风险、维护性、本地可控性。 | 非支配候选集合。 |
| 决策 | 归一化加权效用 + 权重敏感性；估计值保留区间。 | 推荐基线、备选方案和翻转条件。 |
| 实测回填 | 仿真、benchmark 和运行证据替换 Estimated。 | 更新后的 Decision，不篡改历史结论。 |

## 实现抽取、模型求差与任务

首版 ActualModel 由 Python ast、OpenAPI JSON、迁移/DDL 清单、pytest/JUnit XML 和部署清单确定性抽取。Delta 类型固定为 MISSING、EXTRA、MISMATCH、UNVERIFIED、OUTDATED 和 UNALLOCATED。TaskContract 必须包含 targets、read_set、write_set、invariants、expected_model_delta、acceptance 和 evidence_requirements。任务依赖使用标准库 graphlib.TopologicalSorter 生成 DAG，并检查环依赖和同文件并发写。

# 仿真与验证闭环

定位  不实现完整 fUML/SysML 执行器，而是定义一个与 RFLP 对象一一映射的、可测试的执行语义子集。这个子集用于比较候选、发现缺失行为和生成验证证据；超出子集的模型必须明确标记为 non-executable。

图 2  仿真执行闭环：模型输入、事件推进、约束判断和证据输出均可复现

## 可执行语义

| RFLP 信息 | 仿真投影 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| R: Constraint / AcceptanceCriterion | 安全表达式断言、阈值、时间窗、覆盖条件 | pass/fail、首次违规时刻、反例轨迹 |
| F: Function / Flow / StateTransition | 纯行为处理器、事件、输入输出、guard、前后置 | 功能可达性、死路、未消费输出、异常分支 |
| L: Component / Interface | 状态所有权、事件路由、同步/异步、队列和错误语义 | 接口闭合、循环依赖、时序和一致性风险 |
| P: Resource / Deployment / Failure | 容量、服务时间、并发度、故障率、恢复策略、成本 | 延迟、吞吐、资源占用、可靠性和成本分布 |

## 实现方式

- Event 使用 time、priority、sequence、kind、target、payload；heapq 保证稳定顺序。

- Behavior handler 接收只读上下文并返回 state delta、resource delta 和新事件，避免隐式全局状态。

- 约束表达式只允许白名单 AST 节点、字段和函数；禁止 eval、文件访问和网络访问。

- 同一 seed 下随机源、事件排序、候选顺序和浮点舍入策略固定；输出 canonical JSON。

- 每条 trace event 绑定 scenario、model element、baseline、candidate 和 code version。

- 仿真失败不直接改变模型；它生成 Evidence 和 Issue/ChangeRequest。

## 四种仿真模式

| 模式 | 目的 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 单场景 | 验证行为链与验收条件。 | 恢复 V1 后 active_ref 改变，V2/V3 保留，审计事件存在。 |
| 参数扫描 | 识别阈值和设计边界。 | 并发数 1-100、服务时间和队列容量组合。 |
| Monte Carlo | 处理 Estimated 指标和随机故障。 | 故障率、重试延迟、API 成本和排名概率。 |
| 故障注入 | 验证降级、恢复和不变量。 | 写入中断、重复消息、超时、组件不可用。 |

## 仿真首版验收

- 同一案例连续运行两次，事件序列和摘要哈希一致。

- 至少覆盖 5 个正常场景、3 个边界场景和 3 个故障场景。

- 能够自动比较 2-3 套 L/P 候选，并输出指标、失败需求和反例轨迹。

- 每个 Requirement 的仿真验证结果都能追到 VerificationCase 和 Evidence。

- 10,000 个事件的基准目标在普通笔记本上 2 秒级完成；达不到时先优化数据结构，不引入分布式系统。

# 安装、依赖与工程结构

## 依赖分层

| 安装档 | 依赖 | 能力 |
| --- | --- | --- |
| core | Python 3.11+ 标准库：dataclasses、sqlite3、json、ast、heapq、graphlib、argparse | 完整离线闭环、规则编译、RFLP、仿真、求差、任务和静态报告。 |
| ai | pydantic + httpx；连接本地或远程 OpenAI-compatible structured output | 复杂 Claim 抽取、低置信度对齐和候选解释。 |
| docs | python-docx + markdown-it-py | 高保真 DOCX/Markdown 结构解析。 |
| opt | ortools | 较大 L/P 配置的 CP-SAT 求解。 |
| api | fastapi + uvicorn | 多人审核或外部 Agent 调用；不是本地首版前置。 |
| ml | sentence-transformers / cross-encoder | 仅在标注集证明 FTS5 召回不足后启用。 |

SQLite FTS5 是 SQLite 的官方全文检索扩展，可在单文件数据库中建立虚拟全文索引 [5]。程序启动时必须执行 capability probe：如果当前 Python 的 SQLite 未启用 FTS5，则自动退化到别名精确匹配 + 字符 bigram 索引，而不是安装失败。

## 建议安装体验

python -m venv .venv
.venv/bin/pip install -e .                 # core; no Docker
.venv/bin/pip install -e '.[ai,docs,opt]'  # research profile
rflp init demo-project
rflp demo --seed 42

安装门禁  任何核心功能不得通过隐式导入可选包来失败。每个 optional adapter 必须延迟导入，并在缺包时给出明确的 pip extra 提示。

## 建议仓库结构

| 路径 | 内容 |
| --- | --- |
| src/rflp_lite/domain | entities.py、relations.py、invariants.py、baseline.py、errors.py |
| src/rflp_lite/application | ingest.py、compile.py、synthesize.py、candidate.py、decide.py、diff.py、tasks.py |
| src/rflp_lite/simulation | events.py、engine.py、behavior.py、resources.py、constraints.py、evidence.py |
| src/rflp_lite/ports | store.py、llm.py、solver.py、analyzer.py、exporter.py、clock.py |
| src/rflp_lite/adapters | sqlite.py、json_io.py、python_ast.py、sysml_v2.py、llm_api.py、cp_sat.py |
| src/rflp_lite/interface | cli.py、report.py、optional_api.py |
| schemas / examples / tests | 版本化 JSON Schema、参考项目、golden 文件、unit/contract/e2e/perf 测试。 |

## 核心 CLI

| 命令 | 作用 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| rflp ingest | 接入文档、代码和证据。 | Artifact + TextSpan |
| rflp compile | 生成、对齐和审核 Claim。 | Claim + Conflict + Patch proposal |
| rflp build | 构建 R/F 并生成 L/P 候选。 | Model + Candidate |
| rflp check | 执行层级、引用、覆盖和接口检查。 | ConsistencyReport |
| rflp simulate | 运行场景、扫描或故障注入。 | Trace + Metrics + Evidence |
| rflp decide | 硬约束、Pareto、敏感性和基线推荐。 | Decision + Baseline proposal |
| rflp diff | 目标与实际实现求差。 | DeltaSet |
| rflp task | 生成 TaskContract 和 DAG。 | TaskContract JSON |
| rflp export | 导出 SysML v2、JSON 和静态报告。 | Projection + mapping report |

# 端到端工作流

- 初始化: 创建 project.toml、SQLite 数据库、schema_version、默认规则和空基线。

- 接入: 解析工程文档、对话导出、代码和测试结果，生成不可变来源定位。

- 编译: 规则与可选 LLM 输出原子 Claim；实体对齐产生 MERGE/REFINE/ALIAS/CONFLICT/CREATE/REVIEW。

- 审核: 静态 HTML/CLI 展示来源、候选对象、关系邻域和影响；确认后形成 ModelPatch。

- 构建 R/F: 从需求、场景、状态和 I/O 生成 R/F；执行覆盖与行为完整性检查。

- 生成 L/P: 模式模板 + 约束剪枝得到 2-3 套候选，并补齐接口和能力契约。

- 仿真和权衡: 先用可执行场景过滤不可行候选，再做 Pareto、加权效用和敏感性分析。

- 批准基线: 记录候选集合、淘汰原因、权重、证据、假设、批准人和哈希。

- 抽取实际模型: 由 Python AST、OpenAPI、测试与部署制品建立 ActualModel。

- 求差与任务: 生成 Delta、TaskContract 和 DAG；Agent 只收到最小模型切片和允许写范围。

- 执行与回写: 静态检查、单测、契约测试、模型一致性和仿真回归均通过后，接受 Evidence 并更新状态。

## 一次完整演示应看到什么

输入两份互相冲突的规划文档和一个未实现恢复接口的 Python 项目。系统识别别名与冲突，审核后构建 R/F；生成三套 L/P 候选；仿真发现某事件驱动候选在重复消息下违反“只产生一次恢复审计事件”的要求；系统淘汰该候选并批准模块化单体基线；Python AST 求差得到 MISSING_INTERFACE_IMPLEMENTATION，生成受限 TaskContract；代码与测试完成后，Evidence 回写并将需求推进到 verified。

# 14 周实施计划

节奏原则  每个阶段都必须产出可运行软件、测试和可复现样例。禁止连续数周只写 Schema、Prompt 或架构文档。下一阶段开始前，上一阶段的退出标准必须通过。

| 阶段 | 周 | 主要工作 | 退出标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 架构定版 | 1 | ADR、领域词汇、范围、参考项目、schema v0、端口和包结构。 | 空项目可 init；依赖方向测试通过；无可选包也能启动。 |
| P1 数据脊柱 | 2-3 | Artifact/TextSpan/Claim/ModelElement/Relation/SQLite/审计日志。 | 接入 3 类制品；稳定 ID、别名、来源追溯和基线快照可用。 |
| P2 语义编译与 R/F | 4-5 | 原子化、分类、对齐、冲突、Patch；需求/场景/功能与覆盖检查。 | 10-20 条需求形成可审核 R/F；冲突不覆盖基线。 |
| P3 L/P 候选与决策 | 6-7 | 耦合图、模式模板、组件契约、硬约束、Pareto 和敏感性。 | 稳定生成 2-3 套可解释候选；每个淘汰原因可追溯。 |
| P4 仿真与验证 | 8-10 | 事件引擎、状态、资源、断言、扫描、Monte Carlo、故障注入。 | 至少 11 个场景；可比较候选并产出 Evidence。 |
| P5 实现求差与任务 | 11-12 | Python AST/OpenAPI/test 抽取、Delta、TaskContract、DAG、Agent 沙箱接口。 | 完成一次 MISSING/MISMATCH/UNVERIFIED 闭环；写范围和不变量生效。 |
| P6 实验与发布 | 13-14 | A/B/C 对照、消融、性能、安装矩阵、文档、演示和论文图表。 | 全新环境复现；核心指标可计算；v0.1 发布包与实验数据冻结。 |

## 每阶段固定工作法

- 周一冻结本周 Requirement、验收场景和非目标；重大变更走 ChangeRequest。

- 先写领域测试和端口契约，再写适配器；提交必须绑定 TaskContract 或 Issue。

- 每天运行 unit + contract；每个里程碑运行 e2e + simulation regression + install smoke。

- 每周保留一个可演示 baseline；演示失败优先修闭环，不扩展功能。

- 所有 prompt、模型、规则、阈值、随机种子和环境能力写入 run manifest。

## 人员配置

| 角色 | 单人模式 | 2-3 人模式 |
| --- | --- | --- |
| 系统/领域 | 本人负责模型语义、ADR 和门禁。 | 1 人负责 domain/application 和模型评审。 |
| 工程/平台 | 本人负责 SQLite、CLI、解析器和发布。 | 1 人负责 adapters/interface/CI。 |
| 仿真/实验 | P4 后集中投入并维护基准。 | 1 人负责 simulation、metrics、对照实验。 |
| 导师/专家 | 每两周评审需求、架构候选和实验设计。 | 作为外部批准者，不直接修改基线。 |

# 测试、实验与评价

## 测试体系

| 层级 | 重点 | 典型门禁 |
| --- | --- | --- |
| Unit | 领域不变量、状态机、关系规则、约束表达式、事件排序。 | 快、无 I/O；每个规则至少有正反例。 |
| Contract | ModelStore、LLM、Solver、Analyzer、Exporter 端口。 | Fake 与每个真实适配器必须通过同一测试。 |
| Golden | 文档 -> Claim、模型 -> SysML、基线 -> TaskContract、仿真摘要。 | 变更必须显式更新 fixture 和原因。 |
| E2E | 接入 -> 候选 -> 仿真 -> 基线 -> 求差 -> Evidence。 | 参考项目一条命令完成并输出固定哈希。 |
| Performance | 接入、对齐、图查询、仿真事件和候选求解。 | 保存环境与分位数，防止平均值掩盖退化。 |
| Install | core 与 extras 的干净环境。 | 无 Docker、无网络、无可选包时 core demo 仍能运行。 |

## 对照实验

| 组 | 方式 | 控制条件 |
| --- | --- | --- |
| A | Agent 直接读取规划文档开发。 | 相同模型、任务、初始代码和 token/时间预算。 |
| B | Agent 使用 RAG 检索规划文档。 | 检索库含相同文档；保留召回日志。 |
| C | Agent 使用 RFLP 基线 + TaskContract + 仿真/证据。 | Agent 只读最小模型切片；修改范围受控。 |

在 3-5 轮受控变更中依次注入：需求阈值变化、接口字段变化、模块职责重命名、架构约束变化和故障恢复要求。每轮记录一次任务完成率、测试通过率、模型-代码一致率、接口漂移、重复组件、架构违规、返工和人工干预。为了判断哪部分机制真正有效，再做三组消融：去掉实体对齐、去掉仿真门禁、去掉 TaskContract 写范围。

## 核心指标与目标

| 类别 | 指标 | 建议目标 |
| --- | --- | --- |
| 语义编译 | 片段分类 F1、原子拆分准确率、实体对齐 Accuracy/MRR、冲突 F1、人工确认率 | 先建立人工标注基线；关键对象对齐 Accuracy >= 0.90。 |
| RFLP 模型 | R-F 覆盖、F-L 分配、L-P 覆盖、接口闭合、来源追溯、一致性通过 | 已批准基线的追溯和必要分配均为 100%。 |
| 仿真 | 场景覆盖、断言通过、预测/实测误差、反例发现率、可复现率 | 同 seed 可复现 100%；至少发现并解释 3 类设计缺陷。 |
| 方案选择 | 可行候选数、专家一致、排名稳定、权重翻转点 | 每次输出 2-3 套候选和明确翻转条件。 |
| Agent 开发 | 一次完成、测试通过、接口漂移、架构违规、返工、人工干预 | C 组在一致性/违规/返工上优于 A、B；不预设虚假提升幅度。 |
| 轻量化 | 安装时间、包体、启动、内存、数据库体积 | core 无服务依赖；安装与资源目标见前述质量门禁。 |

## 数据与统计

- 先构建 50-100 个高质量 Claim/Element 对齐样本和 20-30 个冲突样本，双人复核一部分以估计标注一致性。

- 每个 A/B/C 任务至少重复 3 次并随机化执行顺序；固定模型版本、温度、工具权限和预算。

- 报告中同时给出原始值、均值/中位数、离散程度和 bootstrap 置信区间；小样本不夸大显著性。

- 仿真预测必须与真实 benchmark 对照；Estimated 指标不得伪装为 Measured。

- 失败案例、人工修改轨迹和被拒绝 Patch 都保留，作为后续专用模型训练数据。

# 风险、治理与最终交付

## 风险登记

| 风险 | 早期信号 | 缓解措施 |
| --- | --- | --- |
| 范围失控 | 同时接入多语言、图数据库、前端和训练。 | P0/P1/P2 功能分级；新增能力必须证明服务于核心实验。 |
| 语义抽取不稳 | 大量低置信度合并或冲突误判。 | Claim/Model 分离、阈值审核、Golden 集、优先规则和别名。 |
| SysML 映射失真 | 导出后关系丢失或对象身份变化。 | 版本化映射表、往返测试、projection hash 和不支持清单。 |
| 候选爆炸 | 组合数量或求解时间快速增长。 | 固定 2-3 模式、候选/时间上限、must/cannot-link 和先硬约束后评分。 |
| 仿真过度承诺 | 试图执行完整 SysML 或任意代码。 | 只承诺可执行子集；不支持对象标记 non-executable。 |
| 代码抽取脆弱 | 动态导入、装饰器和框架魔法导致漏检。 | V1 固定 Python/FastAPI 约定；AST + OpenAPI 双证据；保留 Unknown。 |
| 实验不可归因 | 不同组的上下文、预算或模型不一致。 | run manifest 固化；任务随机化；重复运行和消融。 |
| 安装变重 | core 隐式依赖 torch、Docker 或数据库服务。 | extras 延迟导入；独立安装 CI；核心离线 demo 门禁。 |

## 七个架构决策记录（ADR）

- ADR-001：V1 采用单进程模块化单体，微服务不是默认演进方向。

- ADR-002：Canonical RFLP Model 是事务真源；SysML v2 是确定性标准投影和可替换仓库适配器。

- ADR-003：SQLite/JSON 是默认数据平面；PostgreSQL、pgvector、Neo4j 均后置。

- ADR-004：LLM 只产生 Claim/Patch proposal，不拥有基线写权限。

- ADR-005：仿真采用受限离散事件与状态转换语义，不实现完整 fUML。

- ADR-006：默认求解器是可解释规则与剪枝枚举，CP-SAT 是 opt extra，Z3 不进入 V1。

- ADR-007：Baseline 和 Evidence 追加式不可变；变更通过 ChangeRequest 和 supersede。

## 最终交付清单

- 可安装的 rflp-lite Python 包、CLI 和 core/ai/docs/opt/api extras。

- Canonical Model JSON Schema、SQLite migration、关系语义和 SysML v2 映射规范。

- VersionedContentService 参考项目、10-20 条需求、2-3 套候选和 20-30 个组件契约。

- 仿真场景集、故障注入、参数扫描、Monte Carlo 和 Evidence 报告。

- Python AST/OpenAPI/test 抽取、Delta、TaskContract 和 DAG 示例。

- A/B/C 对照与消融数据、评价脚本、run manifest、复现实验说明。

- 架构 ADR、用户手册、开发手册、演示脚本和论文图表。

## 最终验收：15 分钟演示脚本

- 在无 Docker 的干净环境安装 core 并运行 rflp init。

- 接入两份规划文档与一个 Python 项目，展示来源定位和别名冲突。

- 审核 Patch，构建 R/F 和三套 L/P 候选。

- 运行正常、边界和故障仿真，展示某候选的反例轨迹。

- 完成 Trade Study，批准基线并导出 SysML v2 映射报告。

- 抽取 ActualModel，生成 Delta、TaskContract 和 DAG。

- 执行修复、测试与仿真回归，接受 Evidence 并将需求标记 verified。

- 打开静态审计报告，从需求逐层追到代码、测试和仿真证据。

项目做好了的标准  不是“能生成很多 SysML 文本”，而是任意一项需求都能回答：它来自哪里、被哪些功能满足、分配给哪个逻辑组件、由哪个物理实现承担、在哪个候选中为何被选择、如何被仿真和测试验证、当前代码是否一致、下一步任务改什么以及完成后需要什么证据。

# 参考资料

[1] Aistė Aleksandravičienė, Aurelijus Morkevičius. MagicGrid®知识体系（第二版）_.pdf. 重点参考 pp.11, 14, 66, 113, 117, 159, 256, 288。

[2] MBSE 实践案例 Toothbrush(1).pptx. 重点参考 slides 3-7, 9-11, 13-21, 23-29, 31-40。

[3] 黄家豪. MBSE_RFLP_AI_Agent_Report v0.1(2).pdf. pp.1-12。

[4] Object Management Group. SysML 2.0 specification and official resources: https://www.omg.org/spec/SysML/2.0/About-SysML

[5] SQLite. FTS5 Extension: https://www.sqlite.org/fts5.html

[6] Google OR-Tools. CP-SAT Solver: https://developers.google.com/optimization/cp/cp_solver

## 本规划的实施优先级

| 优先级 | 必须完成 | 进入下一优先级的条件 |
| --- | --- | --- |
| P0 闭环 | 数据脊柱、R/F、有限 L/P、仿真、基线、求差、TaskContract、Evidence、CLI。 | 端到端演示可复现，核心指标可计算。 |
| P1 增强 | LLM structured output、DOCX、CP-SAT、SysML v2 API、可选 FastAPI。 | P0 瓶颈有数据证明，适配器契约稳定。 |
| P2 研究 | embedding/cross-encoder、专用 Transformer、多人协作、图数据库、多语言。 | A/B/C 与消融证明新增复杂度有明确收益。 |