OPEN-SOURCE COMPONENT STUDY

RFLP-Lite 可复用开源项目组件
调研与选型建议

面向 AI Agent 软件开发的轻量化 MBSE 工具链

|  | 规划定位 在不推翻“模块化单体核心 + Ports/Adapters + SQLite/JSON + 可选增强包”主架构的前提下，识别能够高复用、低侵入地替代通用工程工作的开源组件，并明确哪些应进入 V1、哪些仅作为可选 Adapter、哪些必须后移。 |
| --- | --- |

| 文档版本 | v1.0 |
| --- | --- |
| 形成日期 | 2026 年 8 月 |
| 主要依据 | 《RFLP 轻量化项目执行规划（审慎优化版）》及官方开源项目资料 |
| 建议用途 | 项目立项、技术选型、依赖治理、任务拆分与后续执行规划修订 |

核心结论：优先复用“通用、稳定、边界清晰”的能力；对 AI、重型解析、仿真和平台化能力坚持可选接入，不让开源项目反向绑架领域内核。

# 执行摘要

|  | 一句话结论 V1 最值得直接采用的组件是 Import Linter、JSON Schema 工具链、OR-Tools CP-SAT、Prance、junitparser 与 Hypothesis；RapidFuzz可作为轻量实体对齐增强。Pydantic、Instructor、llama.cpp/Ollama、OpenAPI-core 与 Docling应通过可选 Adapter 接入。SimPy、NetworkX、sentence-transformers、MLflow、SysON和完整插件框架暂不进入主链。 |
| --- | --- |

## 选型原则

不改变事务真源：所有外部组件只能输出 Claim、Proposal、Candidate 或 EvidenceCandidate，不能直接写入正式 Baseline。

不增加核心安装负担：core 保持 Python 3.11+ 标准库可运行；第三方组件进入 dev、ai、docs、opt、evidence 或 research extras。

通过 Port 而不是供应商 API 耦合：应用层只依赖 ClaimExtractor、Solver、CodeAnalyzer、Exporter、Repository 等稳定契约。

优先复用通用工程能力：架构依赖检查、Schema 校验、求解、OpenAPI/JUnit 解析、性质测试不宜重复造轮子。

重能力必须有退出条件：只有实测证明默认方案不足，才启用向量模型、复杂文档 AI、完整仿真框架或实验平台。

## 组件分级总览

| 等级 | 组件 | 进入方式 | 总体判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| A：V1 直接采用 | Import Linter、jsonschema/check-jsonschema、OR-Tools、Prance、junitparser、Hypothesis | 开发依赖或明确 Adapter | 收益明确、边界清晰、可直接替代通用工程工作 |
| B：V1 可选增强 | RapidFuzz、Pydantic、Instructor、llama.cpp/Ollama、OpenAPI-core、Docling | extras + Port/Profile | 有价值，但不能成为 core 硬依赖 |
| C：研究/后续 | SimPy、NetworkX、sentence-transformers、MLflow、SysML v2 工具、SysON、Pluggy | research/plugin/external integration | 需由真实瓶颈或验收要求触发 |

## 与原执行规划的对应关系

原规划要求首版维持模块化单体、SQLite/JSON 默认数据平面、确定性规则包围 LLM、风险扩展受控隔离、核心无 Docker/GPU 也可运行，并对 ClaimExtractor 与 Solver 完成真实替换证明。[A] 本报告仅在这些约束下引入开源组件，不将项目改造成通用插件平台、文档平台、MLOps 平台或完整 SysML 编辑器。

# 1. 选型边界与评估标准

## 1.1 必须保留的架构边界

| 边界 | 要求 | 对开源组件的约束 |
| --- | --- | --- |
| 领域内核 | 不依赖数据库、HTTP、LLM、框架或文件格式 | 第三方库不得进入 domain；通过端口输入已校验的数据 |
| 数据所有权 | 共享 SQLite 文件，但 Repository 私有表不可跨模块直查 | 数据库工具只能封装在所属 Adapter/Repository 内 |
| Baseline | 不可变、追加式、经 ChangeRequest/批准点更新 | 任何开源组件失败均不得改变 Baseline 哈希 |
| 可安装性 | core 无 Docker、数据库服务、GPU 与可选包也可运行 | 第三方能力使用 extras、延迟导入和能力探测 |
| 可替换性 | 关键 Port 使用同契约的两种实现完成真实切换 | 组件 API 必须被内部契约包裹，Profile 负责选择 |
| 故障隔离 | 超时、崩溃、非法输出只形成受控失败 | 高风险解析器/LLM/外部求解器优先 subprocess |

## 1.2 评估维度

适配性：是否能够对应既有 Port、Repository 或测试门禁，而不是要求重写主架构。

轻量性：是否可以作为可选依赖、离线运行、延迟导入，并在缺失时平稳降级。

确定性与可审计性：是否支持固定配置、错误语义、超时、版本记录和结果复现。

替代价值：是否真正减少通用工程代码，而不是只增加一层框架封装。

风险与锁定：是否容易把供应商字段、运行时或数据模型泄漏到领域核心。

演进价值：是否能支持论文实验、第二实现或后期平台化，但又不提前消耗主线资源。

# 2. V1 建议直接采用的开源组件

| 组件 | 用途 | 建议接法 | 主要价值 | 边界/风险 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Import Linter | 架构依赖治理 | 在 CI 中定义 layered/forbidden/independence contracts，约束 domain、application、ports、adapters、interface 的依赖方向。 | 它把“低耦合、禁止反向依赖”从文档约定变成可执行门禁。 | 仅检查 Python import；SQLite 私有表访问仍需自定义 Repository/SQL 检查器。 | P0 |
| jsonschema + check-jsonschema | Schema/契约验证 | 验证 Canonical Model、Profile、Manifest、TaskContract、Evidence 与子进程 JSON 消息；CI 校验 schemas 及 fixtures。 | 契约可脱离 Python 实现独立版本化，便于外部 Adapter 与跨进程边界。 | 避免把过多动态引用和复杂规则堆入 Schema；领域不变量仍由 domain 代码负责。 | P0-P1 |
| OR-Tools CP-SAT | Solver 第二真实实现 | 封装为 CpSatSolverAdapter，与默认 Rule/BoundedEnumeration Solver 通过同一 SolverPort。 | 直接满足规划中的 Solver 真实替换证明，适合离散能力、依赖、互斥、资源与版本约束。 | 非整数指标需缩放；必须设置时间上限、候选上限和确定性参数。 | P3 |
| Prance | OpenAPI 静态解析 | 解析 OpenAPI 2/3 文档、处理引用，投影为 Interface、DataDefinition、ActualModel 证据。 | 减少自行递归处理 $ref、路径和 Schema 的脆弱代码。 | 解析结果仍要转换为内部模型；不能让 OpenAPI 对象成为领域实体。 | P1/P5 |
| junitparser | 测试证据抽取 | 解析 pytest/JUnit/xUnit XML，转为 VerificationCase、Evidence、duration、status 和日志定位。 | 直接覆盖测试结果接入，降低多种 XML 方言兼容成本。 | 保留原始制品哈希和无法解析字段；Unknown 不得伪装为验证通过。 | P5 |
| Hypothesis | 性质测试与不变量验证 | 用于 Baseline 不可变、Patch 幂等、关系一致性、事件排序、DAG 无环、序列化往返与约束表达式安全性。 | 项目有大量“对所有输入成立”的不变量，性质测试比手写少量示例更有价值。 | 只作为测试依赖；失败反例要固化为回归 fixture。 | P0-P6 |
| RapidFuzz | 轻量实体对齐增强 | 位于 exact ID/alias、FTS5/bigram 之后，embedding 之前，为名称、接口、术语提供模糊召回。 | 安装和运行成本远低于向量模型，适合先验证传统召回上限。 | 只能作为召回特征，不直接决定 MERGE；最终决策仍需关系、来源和阈值审核。 | P2 |

|  | 首版最小采用集 资源非常有限时，先落地 Import Linter、jsonschema/check-jsonschema、Hypothesis、Prance 与 junitparser；到 L/P 候选阶段再加入 OR-Tools。RapidFuzz可以在实体对齐准确率不足时启用，但不需要一开始就装入 core。 |
| --- | --- |

# 3. 建议作为可选 Adapter 的组件

| 组件 | 定位 | 进入方式 | 审慎使用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pydantic | 不可信边界数据校验 | ai/api/plugin extras | 用于 LLM 结构化输出、HTTP 输入、Plugin JSON 映射；不进入 domain。 |
| Instructor | LLM 结构化 ClaimExtractor | ClaimExtractorPort 第二实现 | 快速把模型响应约束为 Pydantic 结构；只保证形状，不保证工程语义。 |
| llama.cpp server | 本地 OpenAI-compatible 模型服务 | LlmPort 外部进程/服务 | 适合离线、本地可控的研究环境；通过 HTTP/JSON 接入，不嵌入核心。 |
| Ollama | 易安装本地模型服务 | LlmPort 开发/演示 Profile | 降低本地模型启动成本；作为环境适配器，不能成为 Canonical Model 或任务系统依赖。 |
| OpenAPI-core | 请求/响应契约验证 | Evidence Adapter | 在 Prance 静态解析之外，对实际接口流量或测试样例进行 OpenAPI 校验。 |
| Docling | 复杂 PDF/PPTX/表格文档解析 | docs-advanced Plugin/subprocess | 适合后续高保真文档接入；能力较重，首版 DOCX/Markdown 不应依赖它。 |

## 3.1 ClaimExtractor 的推荐双实现

ClaimExtractorPort ├── RuleClaimExtractor # 默认：离线、确定性、无模型依赖 └── StructuredLlmClaimExtractor # 可选：Instructor + Pydantic + LlmPort ├── llama.cpp profile # 本地可控 ├── Ollama profile # 开发/演示便捷 └── Other OpenAI-compatible # 通过配置接入

两种实现必须输出相同的 Claim/Conflict/PatchProposal 契约，并接受同一 Contract Test。LLM 实现不得直接创建 approved ModelElement，也不得在输出非法、超时或模型不可用时写入 Baseline。

## 3.2 文档解析的分层策略

| 层级 | 默认实现 | 增强实现 | 启用条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| core | JSON、Python ast、OpenAPI JSON、测试 XML 的确定性接入 | 无 | 所有环境必须可用 |
| docs | python-docx + markdown-it-py | 无 | 需要 DOCX/Markdown 结构保真 |
| docs-advanced | 无 | Docling | 出现 PDF/PPTX、复杂表格或布局语义需求，并证明简单解析不足 |

# 4. 研究增强与后移组件

| 组件 | 潜在用途 | 后移原因 | 触发条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| SimPy | 离散事件仿真第二实现/对照 | V1 自研受限事件语义需要绑定 RFLP 元素、固定排序和 Evidence；直接替换主引擎可能增加适配工作。 | 仿真算法研究、对照实验或复杂资源过程确有需要 |
| NetworkX | 耦合图与图算法实验 | 标准库 graphlib + SQLite CTE 已覆盖首版主链；引入后容易让内部图对象泄漏。 | 候选生成算法或影响分析进入研究阶段 |
| sentence-transformers / CrossEncoder | 语义召回与重排 | 依赖模型、PyTorch 和额外标注评估，违背轻量首版原则。 | FTS5/bigram/RapidFuzz 在标注集上证明确实不足 |
| MLflow | A/B/C 实验追踪 | 不能成为 Baseline、Evidence 或配置的事务真源；会增加实验栈复杂度。 | 重复实验增多且 run manifest 管理成本显著上升 |
| SysML v2 官方 Release/Pilot | 映射基准与兼容测试 | 首版仅承诺确定性文本投影和 mapping report，不建设在线仓库。 | 需要验证导出兼容性、样例或后续 API 对接 |
| Eclipse SysON | 外部图形化建模/审核 | 属于完整 Web SysML 工具，明显超出静态 HTML + 可选 API 的首版范围。 | 多人图形化协作成为明确验收项 |
| Pluggy | 插件 Hook 注册与调用 | 不负责超时、进程隔离、权限、Schema 与 Baseline 保护；首版 Hook 数量有限。 | 第三方插件独立发布且 Hook 数量明显增加 |

|  | 避免误用 不要因为某个项目“成熟”就把它放进主链。成熟的通用框架不一定适合当前边界：例如 SysON 很适合完整图形化 SysML 协作，却不适合作为 14 周研究原型的内部 UI；MLflow 很适合实验追踪，却不能替代项目自己的 Baseline、Evidence 与审计模型。 |
| --- | --- |

# 5. 推荐集成架构

## 5.1 组件在分层架构中的位置

| INTERFACE | CLI / Static Report / Optional API | Pydantic（API 边界，可选） |
| --- | --- | --- |
| APPLICATION | Ingest / Compile / Candidate / Simulate / Diff / Task | 只依赖内部 Port，不直接调用开源供应商 API |
| DOMAIN KERNEL | Artifact / Claim / RFLP / Baseline / Evidence | 保持标准库与领域规则；无第三方框架 |
| PORTS | ClaimExtractor / Solver / Analyzer / Store / Exporter | 稳定输入输出、错误、超时、确定性与副作用契约 |
| ADAPTERS | Prance / junitparser / OR-Tools / RapidFuzz / LLM Clients | 延迟导入、Profile 选择、契约测试 |
| GOVERNANCE & TEST | Import Linter / jsonschema / Hypothesis / custom SQL ownership check | 作为 CI 发布门禁与架构证据 |

## 5.2 Plugin 运行策略

内置稳定能力（Adapter） importlib.metadata entry_points（仅用于发现） + Port Protocol/ABC + Profile 选择 高风险/独立能力（Plugin） subprocess + 单请求 JSON 协议 + JSON Schema 校验 + timeout / failure_policy + PluginRunEvidence 后续规模扩大后 可用 Pluggy 替代“Hook 注册与分发”部分 但隔离、权限、审计和 Baseline 保护仍由本项目负责

## 5.3 推荐依赖分组

[project.optional-dependencies] dev = ["import-linter", "hypothesis", "check-jsonschema"] ai = ["pydantic", "httpx", "instructor"] docs = ["python-docx", "markdown-it-py"] docs-advanced = ["docling"] opt = ["ortools"] evidence = ["prance", "junitparser", "openapi-core"] analysis = ["rapidfuzz", "networkx"] ml = ["sentence-transformers"] experiment = ["mlflow"]

注意：RapidFuzz 虽然较轻，但仍建议放入 analysis extra，以维持“core 仅标准库”的清晰承诺。Prance 和 junitparser可进入 evidence extra；如果首版演示必须包含 OpenAPI/JUnit 证据，可在 research profile 中默认安装，而不是提升为 core 硬依赖。

# 6. 与 14 周计划的落地映射

| 阶段 | 主任务 | 组件落地 | 阶段性产物 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 / 第1周 | 架构与范围 | Import Linter；jsonschema/check-jsonschema；Hypothesis 基础策略 | 依赖白名单、Schema/Profile v0、架构门禁与核心不变量测试 |
| P1 / 第2-3周 | 数据与治理脊柱 | Prance、junitparser（接口与测试制品接入）；自定义 Repository 所有权检查 | Artifact/TextSpan/Claim/Baseline/Evidence 数据脊柱可运行 |
| P2 / 第4-5周 | 语义编译与 R/F | RapidFuzz；Pydantic + Instructor（可选第二 ClaimExtractor） | 规则实现与 LLM 实现通过同一契约测试 |
| P3 / 第6-7周 | L/P 候选与决策 | OR-Tools CP-SAT | Heuristic 与 CP-SAT 同契约替换，候选和淘汰原因可追溯 |
| P4 / 第8-9周 | 仿真与故障 | Hypothesis 深化；SimPy仅作研究对照 | 事件顺序、断言、不变量、故障注入和 Baseline 完整性门禁 |
| P5 / 第10-11周 | 实际模型与任务 | Prance + junitparser + OpenAPI-core（可选） | OpenAPI/测试 Evidence、Delta、TaskContract 与 DAG 闭环 |
| P6 / 第12-14周 | 集成与实验 | MLflow仅在 run 数量需要时启用；SysML v2 官方样例作映射测试 | 干净安装、两条替换证明链、A/B/C 小规模数据冻结 |

## 6.1 推荐的实施顺序

先做架构门禁与 Schema：Import Linter、JSON Schema、Hypothesis应先于 LLM、求解器和 UI。

再做确定性证据接入：Prance、junitparser解决 OpenAPI 与测试结果的通用解析问题。

然后证明两个变化轴：ClaimExtractor 用规则/结构化 LLM 双实现，Solver 用规则/CP-SAT 双实现。

最后按数据启用增强：RapidFuzz、Docling、向量模型、MLflow、SysON等只在真实指标显示需求时加入。

# 7. 风险、治理与验收门禁

| 风险 | 早期信号 | 门禁/缓解 |
| --- | --- | --- |
| 依赖反向渗透 | Adapter 类型或供应商字段进入 domain/application | Import Linter + code review；内部 DTO 与供应商对象隔离 |
| 共享数据库耦合 | 模块直接访问其他模块私有表 | Repository 所有权清单 + SQL 静态扫描 + integration test |
| LLM 输出被当作事实 | 结构化输出直接批准或覆盖 Baseline | 只生成 Claim/PatchProposal；Schema + 不变量 + 人工批准点 |
| 求解器不可复现 | 候选顺序、时间和随机行为不稳定 | 固定参数、候选上限、时间上限、canonical 输出与哈希比较 |
| 重型解析拖垮安装 | core 隐式导入 Docling/torch 等 | extras + 延迟导入 + capability probe + subprocess |
| 测试工具成为业务依赖 | Hypothesis/MLflow 在运行时被 import | dev/experiment 依赖隔离；core-only 安装 CI |
| 开源项目升级破坏接口 | 上游 API 变化导致多模块修改 | Adapter 封装、依赖锁定、契约测试、版本化 Profile/Manifest |

## 7.1 组件验收标准

缺少该组件时，仅对应可选能力不可用，core demo 仍可运行。

组件输入输出经过内部 Schema/DTO 转换，不在领域模型中保存供应商对象。

同一输入、Profile、版本和 seed 下，结果可复现或明确标记非确定性。

超时、崩溃、非法输出后 Baseline 哈希保持不变，并产生可审计运行记录。

真实实现与 Fake/默认实现通过同一端口契约测试。

组件版本、配置、许可证与依赖锁写入 run manifest 或发布清单。

# 8. 最终选型结论

| 决策 | 组件 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 立即纳入 | Import Linter、jsonschema/check-jsonschema、Hypothesis | 先建立架构、契约与不变量门禁，投入小、返工预防价值最高。 |
| V1 按模块纳入 | Prance、junitparser、OR-Tools | 分别用于接口/证据解析与 Solver 第二实现，能直接支撑核心闭环和替换证明。 |
| 条件纳入 | RapidFuzz、Pydantic、Instructor、llama.cpp/Ollama、OpenAPI-core、Docling | 通过 extras 和 Port 接入；由实体对齐、LLM、运行证据或复杂文档的实际需求触发。 |
| 后移 | SimPy、NetworkX、sentence-transformers、MLflow、SysON、Pluggy | 保留接口和研究路径，但不作为 14 周首版前置。 |

|  | 推荐的最小技术组合 core：标准库 + SQLite/JSON；dev：Import Linter + Hypothesis + check-jsonschema；evidence：Prance + junitparser；opt：OR-Tools；ai：Pydantic + Instructor + httpx；本地模型运行时优先独立部署 llama.cpp 或 Ollama。该组合既能复用成熟能力，也能维持原规划的轻量、低耦合、可替换与故障隔离要求。 |
| --- | --- |

## 8.1 不建议做的事情

不把 Docling、sentence-transformers、MLflow 或 SysON 安装进 core。

不直接用 Pydantic Model、OpenAPI 对象、NetworkX Graph 作为 Canonical RFLP Model。

不因为使用 Pluggy 就宣称已完成插件隔离与权限治理。

不让 Instructor 或 JSON Schema 的“结构正确”替代工程语义审核。

不把 SimPy 或 CP-SAT 的输出直接批准为 Baseline；它们只能形成 Candidate、Decision 或 Evidence。

# 参考资料

[A] 《面向 AI Agent 软件开发的 RFLP 轻量化项目执行规划（审慎优化版）v1.1》，重点参考第 7-10、13-18、20-26 页。

[1] Import Linter documentation  官方链接

[2] jsonschema documentation  官方链接

[3] JSON Schema documentation  官方链接

[4] Google OR-Tools: CP-SAT Solver  官方链接

[5] Prance documentation  官方链接

[6] junitparser project  官方链接

[7] Hypothesis documentation  官方链接

[8] Instructor project and documentation  官方链接

[9] llama.cpp server documentation  官方链接

[10] Ollama OpenAI compatibility  官方链接

[11] RapidFuzz documentation  官方链接

[12] OpenAPI-core validation documentation  官方链接

[13] Docling project  官方链接

[14] SimPy documentation  官方链接

[15] NetworkX documentation  官方链接

[16] MLflow Tracking documentation  官方链接

[17] SysML v2 Pilot Implementation  官方链接

[18] Eclipse SysON  官方链接

[19] Pluggy project  官方链接